Acta Control Visita Empresarial

El profesor asesor Andres Paolo Castano ha realizado su visita de revisión al estudiante Daniel Antonio Giraldo Quintero en la empresa Centro de Investigaciones Innovación Desarrollo y Transferencia de Tecnología en la fecha 25 de febrero de 2026, contando con la presencia de Carlos Alberto Ruiz Villa por parte de la empresa.

| Desarrollo (avances) | En esta primera visita se realiza la formalización y socialización de la propuesta de práctica institucional titulada "Sistema de información para la gestión y control presupuestal para la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías". El estudiante expone ante el director del centro y el docente asesor los objetivos, el alcance metodológico y el cronograma de actividades estructurado en 5 etapas. Se valida que el enfoque principal del estudiante será el diseño, desarrollo e implementación del frontend del sistema, orientado a la construcción de interfaces web seguras, usables y conectadas con los servicios del backend. Se establece que el frontend deberá permitir autenticación de usuarios, navegación por módulos, visualización de información financiera, gestión de formularios y consulta de datos presupuestales según los perfiles de acceso definidos. Se constata que las herramientas y el entorno de trabajo asignados en el Centro de Investigaciones son adecuados para dar inicio formal a la Etapa 1, correspondiente al análisis de requerimientos, revisión de mockups, definición de arquitectura frontend y configuración inicial del proyecto. |
| --- | --- |
| Compromisos | Estudiante: Avanzar en el análisis de los requerimientos funcionales asociados a las interfaces del sistema, revisar los mockups definidos para la aplicación y configurar la estructura base del frontend con React, TypeScript, TailwindCSS, control de rutas, componentes reutilizables y conexión inicial con los servicios REST del backend, de acuerdo con la entrega programada para el 15 de marzo de 2026. Responsable Empresa: Facilitar la información necesaria sobre los procesos financieros de la facultad, los perfiles de usuario y los lineamientos visuales aprobados, así como propiciar la comunicación con el equipo backend para garantizar una correcta integración entre componentes. Profesor Asesor: Brindar acompañamiento técnico y metodológico continuo, revisar la coherencia entre la propuesta aprobada y la arquitectura frontend planteada, y orientar las sesiones de seguimiento sobre avances, entregables y criterios de calidad del desarrollo. |
| Observaciones | La propuesta es recibida con interés por parte del Centro de Investigaciones, destacando el aporte que tendrá la construcción de una interfaz web clara, centralizada y segura para facilitar la consulta y gestión de la información financiera de la nueva Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías. Las partes firman en conformidad con el cronograma, los entregables definidos y el rol frontend asignado al estudiante dentro del esquema de Fábrica de Software. |

_________________________________

Firma Estudiante

___________________________________

Firma Responsable Empresa

____________________________________

Firma Profesor Asesor