Acta Control Visita Empresarial

El profesor asesor Andres Paolo Castano ha realizado su visita de revisión al estudiante Daniel Antonio Giraldo Quintero en la empresa Centro de Investigaciones Innovación Desarrollo y Transferencia de Tecnología en la fecha 12 de junio de 2026, contando con la presencia de Carlos Alberto Ruiz Villa por parte de la empresa.

| Desarrollo (avances) | En esta última visita de seguimiento, se verifica el cumplimiento satisfactorio del cronograma de la práctica, evidenciando un avance aproximado del 90% con miras al cierre definitivo del 2 de julio de 2026. El estudiante realiza la demostración del sistema web financiero desde el componente frontend, destacando los siguientes hitos cumplidos basados en la propuesta inicial: Arquitectura frontend: Implementación de una estructura web organizada con React, TypeScript y Vite, incorporando rutas protegidas, layouts de navegación, componentes reutilizables, manejo de estado, hooks de consulta y una organización modular orientada a la mantenibilidad del sistema. Autenticación y RBAC: Integración de la interfaz de inicio de sesión, manejo de sesión mediante tokens, protección de rutas privadas y validación de acceso según permisos y roles definidos para los diferentes perfiles de usuario del sistema financiero. Integración con APIs: Conexión del frontend con los endpoints del backend mediante servicios REST, interceptores de request/response, manejo de errores, estados de carga y consumo estructurado de información para los módulos financieros priorizados. Módulos funcionales: Desarrollo e integración progresiva de interfaces relacionadas con presupuesto, proyectos, dashboard, documentos, normatividad, matrículas, modificaciones, agenda, nómina, ejecución, balance, viáticos e integración, permitiendo la consulta, visualización y gestión de información según el alcance definido. Despliegue e indicadores: El frontend se encuentra preparado para su despliegue en Vercel y validación en Google Chrome, manteniendo criterios de usabilidad, consistencia visual, reutilización de componentes y calidad de código para la entrega final de la práctica. |
| --- | --- |
| Compromisos | Estudiante: Finalizar durante las próximas dos semanas la Etapa 5 del cronograma, concentrándose en el cierre de la documentación técnica final, la consolidación del manual de usuario, la verificación del despliegue en Vercel y la ejecución de pruebas funcionales de aceptación con el usuario representante de la facultad antes del 2 de julio de 2026. Responsable Empresa: Coordinar la sesión final de validación funcional con el stakeholder asignado por la facultad, revisar la navegación y uso de las interfaces desarrolladas, y dar el aval definitivo sobre los flujos principales del sistema desde la perspectiva institucional. Profesor Asesor: Revisar el informe final de práctica, verificar la coherencia entre los entregables del frontend y la propuesta aprobada, y preparar el acta de evaluación cualitativa y cuantitativa de la pasantía. |
| Observaciones | El avance presentado evidencia cumplimiento de los objetivos planteados para el rol frontend dentro del esquema de Fábrica de Software. Se destaca la integración progresiva con el backend, la disponibilidad de interfaces para los módulos financieros y la preparación de los entregables finales requeridos para el cierre de la práctica. Las partes manifiestan conformidad con el avance revisado y con los compromisos definidos para culminar el proceso antes del 2 de julio de 2026. |

_________________________________

Firma Estudiante

___________________________________

Firma Responsable Empresa

____________________________________

Firma Profesor Asesor